**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО**

**Петушинского района**

(в редакции постановлений от 29.08.2018 № 331, от 07.03.2019 № 84)

**от 20.02.2018 г.Костерево № 61**

|  |
| --- |
| *Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах»* |

#  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 годы», постановлением администрации Владимирской области от 08.02.2018 № 75 «О распределении бюджетам муниципальных образований субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», постановлением главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 15.09.2015 № 315 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево», распоряжением администрации города Костерево Петушинского района от13.02.2018 № 19-р «О разработке муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах»,

п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах», согласно приложению к постановлению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

|  |
| --- |
| Приложениек постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 20.02.2018 № 61 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2018-2022 ГОДАХ»

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах» (далее – программа) |
| Основание для разработки Программы  |  Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Постановление администрации Владимирской области от 08.02.2018 № 75 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «О распределении бюджетам муниципальных образований субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» Постановление администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 годы» |
|  |  Постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 15.09.2015 № 315 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево» Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от13.02.2018 № 19-р «О разработке муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах» |
| Основной исполнитель программы  | Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»  |
| Соисполнитель программы | Финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района |
| Участники программы  | Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют. |
| Цель программы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий и вовлечение заинтересованных граждан и организаций в их реализацию |
| Задачи программы | Созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Костерево;Обеспечению проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Костерево. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий;количество благоустроенных дворовых территорий;доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;количество благоустроенных общественных территорий;доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. |
| Сроки и этапы реализации программы  | 2018-2022 годы  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам  | Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 10 236 807,76 рублей, из них:федеральный бюджет – 8 647 691,43 рублейобластной бюджет – 525 463,10 рублейместный бюджет – 1 025 269,39 рулейвнебюджетный источник (средства населения) – 38 383,84 рублей, из них:2018 год – 4 266 636,06 рубля:федеральный бюджет – 3 382 000,00 рублейобластной бюджет – 418 000,00 рублейместный бюджет – 428 252,22 рублявнебюджетный источник (средства населения) – 38 383,84 рублей;2019 год – 5 970 171,70 рублейфедеральный бюджет – 5 265 691,43 рублейобластной бюджет – 107 463,10 рублейместный бюджет – 597 017,17 рубля;2020 год – 0,00 рублейфедеральный бюджет – 0,00 рублейобластной бюджет – 0,00 рублейместный бюджет – 0,00 рубля;2021 год - 0,00 рублейфедеральный бюджет – 0,00 рублейобластной бюджет – 0,00 рублейместный бюджет –0,00 рубля;2022 год - 0,00 рублейфедеральный бюджет – 0,00 рублейобластной бюджет – 0,00 рублейместный бюджет –0,00 рубля. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  Реализация мероприятий программы к концу 2022 года позволит достигнуть следующих результатов:- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 3 объектов (дизайн проектов);- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 9%;- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100%;- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100%;- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4 объекта;- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 80%. |

**1. Общая характеристика сферы реализации программы**

 В настоящее время территория муниципального образования город Костерево благоустроена не более, чем на 50%. Основной проблемой является значительное количество неблагоустроенных дворовых территорий и мест общего пользования. Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточным освещением и скудным озеленением придомовых газонов.

 Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

 Также на территории муниципального образования город Костерево необходимо благоустроить 4 городских парковых зон. Под парками понимается озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

 Проблемой в сфере благоустройства городских парков является недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн на территории парков, декоративных и малых архитектурных форм. Также освещение и озеленение мест массового отдыха населения является значимой проблемой.

 Настоящая программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, городских парков.

 Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач в части благоустройства территории муниципального образования город Костерево.

**2. Приоритеты, цели и задачи**

 Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства муниципального образования город Костерево определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

 Основной целью программы является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий и вовлечение заинтересованных граждан и организаций в их реализацию.

 Программа предполагает решение задач по:

 - созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Костерево;

 - обеспечению проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Костерево.

 Реализация программы рассчитана на 5 лет и завершится до конца 2022 года.

**3. Целевые показатели (индикаторы).**

 Целевые индикаторы программы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на увеличение показателей доли благоустроенных дворовых и общественных территорий муниципального образования город Костерево.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| Базовый год (отчетный) | Текущий год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (по периодам) | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | Ед. | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 17,6 | 17,6 | 20,5 | 0 | 0 | 23,5 | 25,5 |
| Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | Проценты | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | Проценты | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Проценты | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |

**4. Характеристика основных мероприятий.**

 Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории муниципального образования город Костерево, предусматривается выполнение основных мероприятий:

 1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

 2. Мероприятия по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий муниципального образования город Костерево.

 Проведение указанных мероприятий проводится с учетом следующих этапов:

 - выявление реальных потребностей групп населения;

 - анализ текущего состояния территорий муниципального образования город Костерево путем проведения инвентаризации и составления документов, описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования город Костерево;

 - проведение общественных обсуждений перечня общественных территорий и прием предложений от заинтересованных лиц;

 - при реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий обеспечение информирования граждан.

 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

 Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

 - ремонт дворовых проездов;

 - обеспечение освещения дворовых территорий;

 - установка скамеек;

 - установка урн.

 При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

 Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

 - оборудование детских и (или) спортивных площадок;

 - оборудование автомобильных парковок;

 - озеленение территорий;

 - оборудование мест отдыха;

 - установка ограждений высотой не более 0,7 м;

 - другие виды работ.

 При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

 при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

 при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения работ.

 В приоритетном порядке в перечень благоустройства дворовых территорий включаются дворовые территории, которые образованы несколькими многоквартирными домами и охватывают наибольшее количество жителей (заинтересованных участников).

 При рассмотрении заявок и дизайн – проектов учитывается обязательное финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории

 Администрация города Костерево Петушинского района обязуется:

 а) обеспечить проведение общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования) программы на 2018 - 2022 годы, в том числе при внесении в неё изменений;

 б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу на 2018 - 2022 годы;

 в) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

 г) включить в соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также подготовить и утвердить соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашения на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

 д) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках программы с реализуемыми в муниципальном образовании город Костерево мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

 е) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в муниципальном образовании город Костерево муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

 ж) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

 з) обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов.

 Программа на 2018 - 2022 годы предусматривает:

 а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области» (Приложение № 1 к программе);

 б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области» (Приложение № 2 к программе);

 в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании город Костерево правил благоустройства территории (Приложение № 3 к программе);

 г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании город Костерево правил благоустройства территории;

 д) иные мероприятия по благоустройству;

 е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

 ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

 з) право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

 и) право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения решения муниципального образования город Костерево межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

 к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

 л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Перечень основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок  | Ожидаемый результат  | Связь мероприятия с показателями Подпрограммы |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | администрация города Костерево Петушинского района | 2018 | 2022 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | 3/100% |
| Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | 3/100% |
| 2 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Костерево  | Подрядчик, определяемый по результатам торгов, администрация города Костерево Петушинского района | 2018 | 2022 | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (по периодам) | 3/9% |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | 3/100% |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 3/9% |
| 3 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования город Костерево  | Подрядчик, определяемый по результатам торгов, администрация города Костерево Петушинского района | 2019 | 2022 | Количество благоустроенных общественных территорий | 5/100% |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | 5/80% |
| 4 | Проверка проектно-сметной документации | Подрядчик, определяемый по результатам торгов, администрация города Костерево Петушинского района | 2018 | 2022 | Количество благоустроенных территорий | 7/100% |
| Доля благоустроенных территорий | 7/32 |

**5. Ресурсное обеспечение**

 Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов.

 Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Владимирской области в 2018 - 2022 годах» государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018 - 2022 годы», утвержденными постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 годы», устанавливают механизм и условия предоставления и распределения субсидии на выполнение мероприятий [программы](#P225) (далее - субсидия, Правила).

 Размер субсидии муниципальному образованию город Костерево по мероприятиям [программы](#P225) утверждается постановлением администрации Владимирской области.

 Размер субсидии муниципальному образованию город Костерево по мероприятиям [программы](#P225) утверждается постановлением администрации Владимирской области.

 Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного с администрацией города Костерево Петушинского района соглашения департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | Итого 2018-2022 годы |
| 2018 год | 2019 год  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Мероприятие по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Костерево | ВсегоФедеральный бюджет Областной бюджетМестный бюджетВнебюджетный источник (средства населения) | 4 260 606,063 382 000,00418 000,00422 222,2238 383,84 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 4 260 606,063 382 000,00418 000,00422 222,2238 383,84 |
| Мероприятие по благоустройству общественных территорий муниципального образования | ВсегоФедеральный бюджет Областной бюджетМестный бюджет | 0,000,000,000,00 | 5 970 171,705 265 691,43107 463,10597 017,17 | 0,000,000,000,00 | 0,000,000,000,00 | 0,000,000,000,00 | 5 970 171,705 265 691,43107 463,10597 017,17 |
| Проверка проектно-сметной документации  | Местный бюджет | 6 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 030,00 |
| Итого  | ВсегоФедеральный бюджет Областной бюджетМестный бюджетВнебюджетный источник (средства населения) | 4 266 636,063 382 000,00418 000,00428 252,2238 383,84 | 5 970 171,705 265 691,43107 463,10597 017,170,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,00 | 10 236 807,768 647 691,43525 463,101 025 269,3938 383,84 |

**6. Прогноз конечных результатов реализации.**

 В результате реализации программы планируется:

 - увеличение количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий на 3 проектов (дизайн проектов);

 - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 3 объектов (дизайн проектов);

 - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 9%;

 - увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100%;

 - увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100%;

 - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4 объекта;

 - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 80%.

**7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

 Программой не предусмотрены муниципальные учреждения, оказывающие юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы).

**8. Анализ рисков реализации**.

 В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы:

 - недостаточное ресурсное обеспечение программы. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском;

 - отсутствие ресурсного обеспечения программы за счет внебюджетных средств создает угрозу срыва решения задач.

 В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

 - стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;

 - расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах» |

Адресный перечень

дворовых территорий, подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории. Перечень выполняемых работ | Площадь дворовой территории, кв.м | Плановый период выполнения, год |
| 1 | Д. № 37 по ул. Серебренникова  | 4099,9  | 2018 |
| 2 | Д. № 13 и № 15 по ул. 40 лет Октября | 5738,82 | 2021 |
| 3 | Д. № 4 по ул. Чехова, д. № 9 по ул. Комсомольская, д. № 7 и д. № 9 по ул. 40 лет Октября | 4498,31 | 2022 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах» |

Адресный перечень

муниципальных территорий общего пользования, благоустройство которых реализуется в рамках программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование благоустраиваемой территории.  | Площадь территории, подлежащая благоустройству, кв.м | Плановый период выполнения, год |
| 1 | Парковая зона по ул. Комсомольская | 7805 | 2019 |
| 2 | Парк «Победы» по ул. Писцова | 3750 | 2020 |
| 3 | Городской стадион «Труд», расположенный по адресу: г. Костерево, ул. Подгорная, д. 9 | 30474 | 2021 |
| 4 | Парковая зона МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр», расположенная по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, д. 26 | 19552 | 2022 |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах» |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее  последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании город Костерево правил благоустройства территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории | Вид благоустройства | Срок, до |
| 1 | ул. 40 лет Октября, строение 15б  | Благоустройство территории городского рынка ООО «Вега Сервис» | 2018 |
| 2 | ул. 40 лет Октября, строение 9  | Благоустройство территории около магазина ИП Мартыновой Л.В. | 2018 |
| 3 | ул. 40 лет Октября, строение 16а  | Благоустройство территории около магазина ООО «Квартал» | 2019 |
| 4 | ул. 40 лет Октября  | благоустройство территории около киоска Петушинского ОАО ВТФ «Роспечать» | 2019 |
| 5 | ул. Писцова (киоск) | благоустройство территории около киоска Петушинского ОАО ВТФ «Роспечать» | 2020 |
| 6 | ул. Красная, строение 6 (больница) | благоустройство территории ГБУЗ ВО «Петушинское РБ» | 2021 |
| 7 | ул. 40 лет Октября, строение 9  | благоустройство территории ЖСК № 6 | 2021 |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах» |
| Элементы оборудования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Изображение | Техническое описание | цена\* за шт., руб. |
|   | Детская игровая площадка |
| 1 | Карусель с рулем | 004195 - Карусель с рулем | Габаритные размеры:D=1640 мм, H=730 мм, Н площадки=80 мм | 18900 |
| 2 | Карусель  |  004192 - Карусель | Габаритные размеры:D=1640 мм, H=600 мм, Н площадки=80 мм | 18900 |
| 3 | Качалка-балансир большая | 004101 - Качалка-балансир большая | Габаритные размеры:3110х420 мм, Н=1000 мм, Н сидения=650 мм |  9200 |
| 4 | Качалка-балансир средняя | 004104 - Качалка-балансир средняя | Габаритные размеры:2510х420 мм, Н=880 мм, Н сидения=530 мм | 8500 |
| 5 | Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой | 004155 - Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой | Габаритные размеры:3750х1310 мм, Н=2190 мм | 18800 |
| 6 | Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой «Гнездо» | 004158 - Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой "Гнездо" | Габаритные размеры:1815х3810 мм, Н=2380 мм | 20000 |
| 7 | Горка зимняя | 4207-prev_yu_198_163_5_87 | Габаритные размеры:5740х1948 мм, Н=2500 мм, Н площадки=1500 мм |  44750 |
| 8 | Горка  | 004205-prev_yu-gorki_198_163_5_87 | Габаритные размеры:4000х1010 мм, Н=2780 мм, Н площадки=2000 мм | 16500 |
| 9 | Песочница  | 4243-prev_yu_198_163_5_87 | Габаритные размеры:2000х2000 мм, Н=320 мм | 4700 |
| Спортивная площадка |
|  1 | Турник тройной | 006434-prev_yu_198_163_5_87 | Габаритные размеры:4150х140 мм, Н=2330 мм | 9800 |
| 2 | Брусья классические | 006442-prev_yu-vorkaut_198_163_5_87 | Габаритные размеры:1930х740 мм, Н = 1530 мм | 9570 |
| 3 | Турник двойной | 006441-prev_yu-vorkaut_198_163_5_87 | Габаритные размеры:2815х140 мм, Н = 2630 мм | 8200 |
| 4 | Брусья двойные, разноуровневые | 006443-prev_yu-vorkaut_198_163_5_87 | Габаритные размеры:3710х740 мм, Н = 1530 мм | 14840 |
| 5 | Рукоход (оцинк | https://opt-321137.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/e7a/e7ac202209c99edbc4bf4e9ca0a807b8.jpg?1491376239115667 | Длинна-3540, ширина 1320, высота 2400 | 21230 |
| 6 | ГК (оцинк)  | https://opt-321137.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/a4a/a4a614786f5447ac174dd647d64eed7c.jpg?149137634799656 | Длинна-1910, ширина 1140, высота 2400 | 27890 |
| 7 | Шведская стенка | 006449_prev_yu_vorkaut_198_163_5_87 | Габаритные размеры:1480х140 мм, 2630 мм | 8960 |
| 8 | Стойка баскетбольная | 6500_prev_yu_198_163_5_87 | Габаритные размеры:1000х1840 мм, Н=3320 мм | 18200 |
| 9 | Стойка баскетбольная, комбинированная | 6502-prev_yu_198_163_5_87 | Габаритные размеры:1000х1190 мм, Н=3500 мм | 20100 |
|   |  Малые архитектурные формы  |
| 1 | Скамейка  | 002201--prev_yu_198_163_5_87 | Габаритные размеры:1950х590 мм, Н=835 мм | 6200 |
| 2 | Скамейка | 002205-prev_yu_198_163_5_87 | Габаритные размеры:1860х530 мм, Н=800 мм | 4350 |
| 3 | Скамейка | 002211-prev_yu_198_163_5_87 | Габаритные размеры:1950х660 мм, Н=820 мм | 4550 |
| 4 | Урна | 001311-prev_yu_198_163_5_87 | Габаритные размеры:420х420 мм, Н=680 мм | 2000 |
| 5 | Урна | 001312-prev_yu_198_163_5_87 | Габаритные размеры:D=420 мм, Н=680 мм | 2200 |
| 6 | Урна, металл | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/u-9.jpg?itok=ygbG0-N_ | Длинна-350, ширина 337, высота 900 | 1480 |
| 7 | Ограждение О-313 (цена за секцию) | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/o-313.jpg?itok=ckV_cpnr | Длинна-2000, высота 640 | 1360 |
| 8 | Ограждение О-319 (цена за секцию) | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/o-319.jpg?itok=7qMOSmmj | Длинна-2000, высота 640 | 1640 |

 |

\*Цены приведены с установкой